Приложение № 2

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

Ленинградская обл., с. Шум                                                                      «    »           2011 г.

Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации МО Шумское сельское поселение А.А. Сараевой, действующего на основании Положения об администрации муниципального образования Шумское сельское поселение, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о следующем:

1. ПРЕДМЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный срок,  в соответствии с прилагаемым техническим заданием (Приложение 1)  выполнить работы: «монтаж 3-х котлов КВР-1,5 МВт (1,04 Гкал/час )» с.Шум, Ленинградской обл., Кировского р-на.

Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

1.2  Основанием для заключения настоящего муниципального контракта является решение единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области о признании Подрядчика победителем запроса котировок (протокол   №  ____________ от ________ 2011 года).

1.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием (Приложение 1),  расчетом сметной стоимости выполняемых работ (Приложение 2), утвержденными в установленном порядке.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы на объекте должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в течении 10(десять) дней с даты подписания настоящего муниципального контракта .

2.2. До начала выполнения работ по настоящему муниципальному контракту Заказчик, эксплуатирующая организация и Подрядчик подписывают Акт передачи объекта в работу.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

3.1. Общая сметная стоимость выполнения работ с учетом всех налогов, составляет: ___________ (___________рублей_______копеек), в том числе НДС (18%): ________ (______________рублей _______ копеек).

3.2. Заказчик и Подрядчик  вправе, заключив соглашение, расторгнуть муниципальный контракт без возмещения убытков Подрядчику, оплатив фактически выполненные работы на основании КС-2 и КС-3 и иных документов, запрашиваемых Заказчиком. Подрядчик возмещает убытки Заказчику (при наличии убытков).

3.3. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.4.   Авансирование работ не предусмотрено.

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за счет средств бюджета  муниципального образования Шумское сельское поселение Кировский муниципальный  район Ленинградской области  при условии  выделения  соответствующего финансирования в  бюджет.   Средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Основанием для оплаты Подрядчику фактически выполненных работ являются подписанные Заказчиком справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) и прилагаемые к ним Акты (КС-2), счета и счета-фактуры, исполнительная документация. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в безналичном  порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика составлением соответствующих актов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1.Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ на объект для выполнения работ, согласно п.2.2.

5.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на объекте  строительный контроль( технический надзор), назначив своего ответственного представителя.

5.1.3.  Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной муниципальным контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.4.  При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего муниципального контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.1.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего муниципального контракта.

5.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему муниципальному контракту своевременно организовывать их приемку.

5.1.7. Заказчик вправе требовать представить документы, подтверждающие квалификацию каждого работника, выполняющего работу на объекте.

5.1.8.  Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего муниципального контракта.

5.2.   Подрядчик обязан:

5.2.1   Письменно проинформировать Заказчика о  фактическом начале и окончании работ на объекте.

5.2.2   Подрядчик обязан принять объект от эксплуатирующей организации по Акту передачи объекта, согласно п. 2.2.

5.2.3.   Выполнить предусмотренные настоящим муниципальным контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, техническим заданием, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим муниципальным контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.

5.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки, при необходимости работы по монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения.

5.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в надлежащем состоянии ограждения.

5.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

5.2.7. Вести общий журнал работ( если установлено законодательством Российской Федерации для работ, предусмотренных предметом настоящего муниципального контракта). Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика,  а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего муниципального контракта. Заказчик вправе  предписания направлять факсом, электронной почтой, телефонограммой и иными способами.

5.2.8. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков  после сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

5.2.10   Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая заказчика не менее чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

5.2.11. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней  вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

5.2.12. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными  правовыми актами или настоящим муниципальным контрактом.

5.2.13. Обеспечить сохранность зеленых насаждений.

5.2.14.  Ограждать ремонтируемые здания и сооружения (при необходимости).

5.2.15. Подрядчик обязан получить предварительное письменное согласие от Заказчика на привлечение третьего лица (третьих лиц) для выполнения работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

5.2.16.Подрядчик обязан представить (по требованию Заказчика) документы, подтверждающие квалификацию каждого работника, выполняющего работу на объекте.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. По завершении всех работ по настоящему муниципальному контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика, о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 7 дней  приступает к приемке результата выполненных работ.

6.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком, оформляется Актом, подписанным Сторонами и эксплуатирующей организацией.

6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе, Сторонами по муниципальному контракту составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного Акта, в нем делается отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном Акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим муниципальным контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могут быть установлены при приемке.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или  Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. В случае нарушения Подрядчиком любых сроков, указанных в настоящем муниципальном контракте, в том числе за срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию по причинам, не зависящим от Заказчика, Подрядчик обязан уплатить в бюджет муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области  пени из расчета 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от общей стоимости муниципального контракта, за каждый день просрочки.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение любых обязательств по настоящему муниципальному контракту, за исключением обязанностей, указанных в п. 7.1, п.7.3, п.7.4  с Подрядчика взыскивается неустойка в размере 10 % (десять процентов) от общей сметной стоимости муниципального контракта.

7.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1 % (один  процент) от  общей сметной стоимости муниципального контракта за каждый день просрочки. При задержке представления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

7.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком условий муниципального контракта, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Сторонами по муниципальному контракту с представителем технического надзора, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в установленный срок выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от цены муниципального контракта. При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований муниципального контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от цены муниципального контракта.

7.5. Уплата суммы штрафных санкций (пени, штраф, неустойка)за нарушение обязательств по муниципальному контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета муниципального учреждения Кировский муниципальный район Ленинградской области  в срок не позднее 5(пять) банковских дней с даты предъявления заказчиком соответствующей претензии.

7.6. Уплата суммы штрафных санкций (пени, штраф, неустойка)за просрочку или иное  ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре, неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.7. Подрядчик освобождается от уплаты суммы штрафных санкций (пени, штраф, неустойка) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

8.1. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии со сметным расчетом стоимости выполнения работ Заказчика с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов в соответствии со строительными нормами и правилами, установленными в РФ.

8.2. На всех этапах выполнения работ Заказчику должны быть представлены сертификаты качества на применяемые материалы.

8.3.	Оборудование, поставляемое и монтируемое в рамках работ, при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должно быть безопасно для жизни, здоровья пользователей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу организаций-пользователей.

8.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные                          в пределах  гарантийного срока - 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

8.5. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных                                  по настоящему муниципальному контракту работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации, СНиП, ППБ  или работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

8.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении недостатков за которые несет ответственность Подрядчик до момента устранения   их Подрядчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами  и действует до исполнения ими своих обязательств в установленные муниципальным контрактом сроки.

9.2. Истечение срока муниципального контракта не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, возникших в период действия муниципального контракта, а также от ответственности за его нарушение.

9.3. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон,  решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. При расторжении муниципального контракта по соглашению сторон, либо по иным основаниям, незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом Сторонами совместно.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обстоятельств по муниципальному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

10.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.     Специальный акт является основанием для внесения изменений в календарный план выполнения работ.

10.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона по муниципальному контракту, для которой создалось невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего муниципального контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.  Для осуществления работ по муниципальному контракту  Подрядчик обязан иметь свидетельство о допуске к видам работ, предусмотренным муниципальным контрактом.

12.2. Подрядчик не имеет права передавать объект  (либо отдельную его часть), а также сметную и исполнительную документацию третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.3.   Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на объекте по вине   Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

12.4. При исполнении  настоящего муниципального контракта Стороны руководствуются действующим законодательством  Российской Федерации.

12.5.  Все указанные в муниципальном контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.

12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны двумя Сторонами.

12.7. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.8. Все, что не урегулировано настоящим муниципальным контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. К настоящему муниципальному контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1) Техническое задание (Приложение №1);

2) Расчет сметной стоимости (Приложение №2).

14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

187350, с. Шум, Кировский район, Ленинградской области, ул. Советская, д. 22

ИНН 4706023783

КПП 470601001 ; Банк: ГРКЦ ГУ Банка РФ по Ленинградской области г.СПб

БИК 044601001  Р/счет 40204810800000003103;  (л/с 0112178 администрация МО Шумское

сельское поселение);  ОГРН 1054700325570; ОКАТО 41225850000;  ОКПО 43500233

Подрядчик: ___________________________

_______________________________________

_______________________________________

Подписи Сторон:

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Место выполнения работ: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум.

1.1 Условия выполнения работ: все работы выполняются механизмами и оборудованием подрядчика. Работы выполняются в соответствии с техническими регламентами и СНиП. Подрядчик представляет всю исполнительную документацию, в том числе пожарные сертификаты и сертификаты на материалы и изделия.

Акты на скрытые работы подписываются на объекте в присутствии Заказчика и представителя эксплуатационной организации до подписания КС-2. Сметы обсчитываются в ТЕР ЛО с приведением их в текущий уровень цен индексами изменения сметной стоимости строительства согласно бюллетеня "Севзапстройцена", расчет материалов в текущий уровень цен с приложением прайс-листов.                                                                                                                                                                                                                                         1.2. Сроки (периоды) выполнения работ: 10 дней с даты подписания муниципального контракта.

2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 400 000 рублей.

3. Требования к качеству и состав работ:

«монтаж 3-х котлов КВР-1,5 МВт (1,04 Гкал/час)» с.Шум, Ленинградской обл., Кировский р-он.

| № | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка котлов стальных водогрейных, работающих на твердом топливе | шт. | 3 |  |
| 2 | Установка задвижек, клапанов обратных | шт. | 9 |  |
| 3 | Установка манометров, термометров, кранов проходных | шт | 21 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов | 100 м. | 0,3 |  |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей | 100 м2 | 0,12 |  |
| 6 | Изоляция трубопроводов | 1 м3 | 0,66 |  |
| 7 | Уст-во металлического газохода | 1 т. | 0,66 |  |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей газоходов | 100 м2 | 0,02 |  |

4. Требование к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполнения работ: 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ.

5. Форма, срок и порядок оплаты работ: оплата выполненных Подрядчиком работ производится за счет средств бюджета  муниципального образования Шумского сельского поселения Кировского муниципального  района Ленинградской области при условии  выделения  соответствующего финансирования в  бюджет.   Средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика. Основанием для оплаты Подрядчику фактически выполненных работ являются подписанные Заказчиком справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) и прилагаемые к ним Акты (КС-2), счета и счета-фактуры, исполнительная документация. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в безналичном  порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6. Формирование цены муниципального контракта: цена муниципального контракта формируется согласно сметному расчету, в т.ч. НДС-18%.

7. Сведения о валюте: Российский рубль.

8. Предложение по установлению требований в части правомочности участников в запросе котировок: наличие у участника свидетельства  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету запроса котировок, выданного саморегулируемой организацией  в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Перечнем видов работ по  инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые  оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства. Требование установлено пунктом 1 статьи 55.8 главы 6.1 градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ("Российская газета" №290 от 30.12.2004) и Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".

Приложение № 2

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

монтаж 3-х котлов КВР- 1,5  МВт (1,29 Гкал/час)  в котельной с.Шум, Кировский р-он, Ленинградская обл.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: август 2011 г ТЕР

Сметная стоимость: 400000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 497.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 71799.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР 18-01-002-5 | Установка котлов стальных водогрейных, работающих на твердом топливе тепло производительностью, МВт (Гкал/ч): до 0,84 (0,72) к прямым затратам: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85% = 61594.08 руб. С.П. 83*0,8% = 37295.50 руб.) | 1 котел | 3 | 3297,90 2195.82 | 627.80 132.50 | 9893.70 | 6587.46 | 1883.40 397.50 | 123.22 6.81 | 369.66 20.43 |
| 2 | ТЕР 16-05-001-03 | Установка задвижек, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 100 мм ( Н.Р. 128*0,85% = 4039.57 руб. С.П. 83*0,8% = 2445.98 руб.) | 1 шт | 9 | 117,99 50.05 | 9.83 0.85 | 1061.91 | 450.45 | 88.47 7.65 | 2.91 0.04 | 26.19 0.36 |
|  | 300-0952 | Фланцы стальные Д-100 | шт. | 18 | (95.12) |  | (1712.16) |  |  |  |  |
|  | 300-1177 | Задвижки Д-100 | шт. | 6 | (483.68) |  | (2902) |  |  |  |  |
|  | 300-9009 | Клапан предохранительный Д-50 | шт. | 3 | (0) |  | (0) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 18-07-001-03 | Установка манометров:с трехходовым краном и трубкой-сифоном ( Н.Р. 128*0,85% = 151.85 руб. С.П. 83*0,8% = 91.94 руб.) | 1 комплект | 3 | 6,62 5.74 | 0 0 | 19.86 | 17.22 | 0 0 | 0.31 0 | 0.93 0 |
| 4 | ТЕР 18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых ( Н.Р. 128*0,85% = 146.03 руб. С.П. 83*0,8% = 88.42 руб.) | 1 комплект | 3 | 7,01 5.52 | 0 0 | 21.03 | 16.56 | 0 0 | 0.31 0 | 0.93 0 |
| 5 | ТЕР 16-05-001-01 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром : до 25 мм ( Н.Р. 128*0,85% = 3367.63 руб. С.П. 83*0,8% = 2039.12 руб.) | 1 шт | 15 | 61,42 25.28 | 4.09 0.18 | 921.30 | 379.20 | 61.35 2.70 | 1.47 0.01 | 22.05 0.15 |
|  | 300-0474 | Кран для спуска воздуха | шт. | 15 | (22.7) |  | (340.50) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-02-006-04 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:до 100 мм ( Н.Р. 128*0,85% = 4154.82 руб. С.П. 83*0,8% = 2515.77 руб.) | 100 м | 0.3 | 1796,14 1523.00 | 203.82 47.57 | 538.85 | 456.90 | 61.15 14.27 | 82.28 2.49 | 24.68 0.75 |
|  | (300-1598) | Трубопроводы обвязки с фланцами Д-100 мм | м | 30 | (177.71) |  | (5331.30) |  |  |  |  |
|  | 300-1224 | Крепления | кг | 6.8 | (14.33) |  | (97) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 к прямым затратам: 2 ( Н.Р. 90*0,85% = 158.57 руб. С.П. 70*0,8% = 116.84 руб.) | 100 м2 | 0.12 | 740,48 214.20 | 11.80 0.76 | 88.86 | 25.70 | 1.42 0.09 | 10.62 0.04 | 1.27 0.00 |
| 8 | ТЕР 26-01-003-1 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ( Н.Р. 100*0,85% = 1517.02 руб. С.П. 70*0,8% = 999.45 руб.) | 1 м3 | 0.66 | 904,86 327.12 | 32.50 7.13 | 597.21 | 215.90 | 21.45 4.71 | 18.80 0.40 | 12.41 0.26 |
|  | 104-9093-049 | Цилиндры минераловатные кашированные алюминевой фольгой т.50 мм Д-108 | м | 30 | (127.37) |  | (3821.10) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 09-06-033-02 | Уст-во металлического газохода из стали т.3 мм 400х700 дл. 3м ( Н.Р. 90*0,85% = 4531.31 руб. С.П. 85*0,8% = 4054.33 руб.) | 1 т | 0.66 | 1849,20 1078.92 | 283.95 37.73 | 1220.48 | 712.09 | 187.41 24.90 | 57.42 1.68 | 37.90 1.11 |
|  | (201-9002) | Конструкции стальные | т | 0.66 | (12920.79) |  | (8527.72) |  |  |  |  |
|  | 300-9130-012 | Шибер заслонка | шт | 3 | (868.48) |  | (2605) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 15-04-030-3 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм , газоходов, количество окрасок 2 ( Н.Р. 105*0,85% = 98.14 руб. С.П. 55*0,8% = 48.52 руб.) | 100 м2 | 0.02 | 1139,06 681.10 | 2.58 0.74 | 22.78 | 13.62 | 0.05 0.01 | 40.59 0.04 | 0.81 0.00 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 14386 | 8875 | 2305 452 |  | 497 23 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 14386 | 8875 | 2305 452 |  | 497 23 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.09 |  |  | 71799 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.01 |  |  | 13853 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.09 |  |  | 3657 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.34 |  |  | 13914 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 4.34 |  |  | 109963 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 209529 | 71799 | 13853 3657 |  | 497 23 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 79759 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 289288 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 49695 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 338983 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 61017 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |