**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2**

**Ленинградская область, Кировский район,**

**с.Шум 19 сентября 2012 г.**

**Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице заместителя главы администрации Шумского сельского поселения А.В. Ерошкина, действующего на основании Решения Совета депутатов № 24 от 02.08.2012 г., с одной стороны и **Закрытое акционерное общество «Мгинская ПМК-17»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице директора Черноглазова В.Э., действующего на сновании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

1. Администрация муниципального образования Шумское сельское  
   поселение муниципального образования Кировский муниципальный район  
   Ленинградской области выступает в качестве Заказчика на основании Решения  
   Совета депутатов «Об утверждении Положения об администрации  
   муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального  
   образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от «24»  
   мая 2011 года№ 12
2. Согласно условиям настоящего Муниципального контракта, Заказчик  
   поручает, а Подрядчик, в соответствии с утвержденной и согласованной с  
   Заказчиком проектно-сметной документацией, своими силами, инструментами,  
   механизмами, а так же необходимыми материалами, за свой риск, обязуется  
   осуществить ремонт котельной с. Шум Кировского района Ленинградской  
   области, именуемую в дальнейшем Работа.
3. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в  
   соответствие с условиями настоящего Муниципальный контракта.
4. Объем и содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим  
   Муниципальный контрактом, указываются в проектно-сметной документации:

- Смета (Приложение № 1 к настоящему Муниципальному контракту);

- Сроки выполнения Работ с 19.09.2012 года по 31.10.2012 года.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

**2.1.** Цена настоящего Муниципального контракта, на момент его  
заключения, определена Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и  
составляет - 2 500 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот тысяч руб. 00 коп.), без  
учета НДС.

Оплата Заказчиком цены Муниципального контракта производится, на основании актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами, в течение 30 (тридцати) дней с момента их подписания, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

1. Текущая стоимость Работ определяется на основании актов сдачи-  
   приемки выполненных работ.
2. Согласованные в Муниципальном контракте объемы и стоимость

1