Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «31» декабря 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

Шумское сельское поселение Кировского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | | | Ожидаемый результат | | | Состояние исполнения |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 г.г.»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Ремонт участка дороги в дер. Горка** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | Май 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Горка | | | | 02.10.2018 | Подрядная организация | | | Ремонт участка дороги в дер. Горка | | | Исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 02.10.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено |
| 2. | **Ремонт участка дороги в дер. Канзы** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | июнь 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Канзы | | | | 28.06.2018 | Подрядная организация | | | Ремонт участка дороги в дер. Канзы | | | Исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 28.06.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено |
| 3. | **Ямочный ремонт дорог с добавлением нового материала дер. Бабаново** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | Май 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено |
| 3.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту дорог с добавлением нового материала дер. Бабаново | | | | 01.06.2018 | Подрядная организация | | | Ямочный ремонт дорог с добавлением нового материала дер. Бабаново | | | Исполнено |
| 3.4 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 01.06.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено |
| 4. | **Ремонт участка дороги п. ст. Войбокало ул. Школьная** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | июнь 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в п. ст. Войбокало ул. Школьная | | | | 05.07.2018 | Подрядная организация | | | Ремонт участка дороги п. ст. Войбокало ул. Школьная | | | Исполнено |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 05.07.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено |
| 5. | **Ремонт участка дороги дер. Сопели** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | июнь 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Сопели | | | | 04.07.2018 | Подрядная организация | | | Ремонт участка дороги в дер. Сопели | | | Исполнено |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 04.07.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено |
| 6. | **Ремонт участка дорог и переулков п. ст. Новый Быт** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | Май 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено |
| 6.2. | Выполнение работ по ремонту дорог и переулков п. ст. Новый Быт | | | | 02.10.2018 | Подрядная организация | | | Ремонт участка дорог и переулков п. ст. Новый Быт | | | Исполнено |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 02.10.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено |
| 7 | **Ремонт участка дороги в дер. Теребушка** | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | июнь 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено |
| 7.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Теребушка | | | | 28.06.2018 | Подрядная организация | | | Ремонт участка дороги в дер. Теребушка | | | Исполнено |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 28.06.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено |
| 8. | **Ремонт участка дороги дер. Горгала (Малая Горгала)** | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | июнь 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено |
| 8.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Горгала (Малая Горгала) | | | | 04.07.2018 | Подрядная организация | | | Ремонт участка дороги в дер. Горгала (Малая Горгала) | | | Исполнено |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 04.07.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено |
| 9. | **Ремонт участка дороги в дер. Пейчала** | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | май 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено |
| 9.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Пейчала | | | | 26.06.2018 | Подрядная организация | | | Ремонт участка дороги в дер. Пейчала | | | Исполнено |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 26.06.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено |
| 10 | **Ремонт участка дороги в дер. Тобино** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | октябрь 2018 год | | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено | |
| 10.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Тобино | | | 26.11.2018 | | Подрядная организация | | Ремонт участка дороги в дер. Тобино | | | Исполнено | |
| 10.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | 26.11.2018 | | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено | |
| 11. | **Ремонт участка дороги п.ст. Войбокало ул. Заречная** | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | сентябрь 2018 год | | | | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | | | | Исполнено | |
| 11.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги п.ст. Войбокало ул. Заречная | 19.09.2018 | | | | Подрядная организация | Ремонт участка дороги п.ст. Войбокало ул. Заречная | | | | Исполнено | |
| 11.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 19.09.2018 | | | | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | | Исполнено | |
| 12. | **Устройство и чистка пожарных водоемов: дер. Пейчала; дер. Бабаново ул. Новосстроя 15; дер. Дусьево; пос. Концы ул. Лесная д. 15;, п. ст. Войбокало ул. Зеленая д. 8, ул. Малая Зеленая д. 4, ул. Школьная, ул. Новая; дер. Концы; дер Теребушка** | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | июнь 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено |
| 12.2. | Выполнение работ по устройству и чистке пожарных водоемов: дер. Пейчала; дер. Бабаново ул. Новосстроя 15; дер. Дусьево; пос. Концы ул. Лесная д. 15;, п. ст. Войбокало ул. Зеленая д. 8, ул. Малая Зеленая д. 4, ул. Школьная, ул. Новая; дер. Концы; дер. Теребушка | | | | 26.09.2018 | Подрядная организация | | | Устройство и чистка пожарных водоемов: дер. Пейчала; дер. Бабаново ул. Новосстроя 15; дер. Дусьево; пос. Концы ул. Лесная д. 15;, п. ст. Войбокало ул. Зеленая д. 8, ул. Малая Зеленая д. 4, ул. Школьная, ул. Новая; дер. Концы; дер. Теребушка | | | Исполнено |
| 12.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 26.09.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено |
| 13. | **Чистка канав дер. Тобино** | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | Июль 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено |
| 13.2. | Выполнение работ по чистке канав дер. Тобино | | | | 17.07.2018 | Подрядная организация | | | Чистка канав дер. Тобино | | | Исполнено |
| 13.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 17.07.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено |
| 14. | **Чистка канав дер. Пейчала** | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | июнь 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено |
| 14.2. | Выполнение работ по чистке канав дер. Речка | | | | 12.07.2018 | Подрядная организация | | | Чистка канав дер. Речка | | | Исполнено |
| 14.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 12.07.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено |
| 15. | **Чистка канав п.ст. Войбокало** | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | июль 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Заключение муниципального контракта | | | Исполнено |
| 15.2. | Выполнение работ по чистке канав п. ст. Войбокало | | | | 23.07.2018 | Подрядная организация | | | Чистка канав п. ст. Войбокало | | | Исполнено |
| 15.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 23.07.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Исполнено |
| 16. | **Чистка канав в дер. Горгала** | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | октябрь 2018 год | | | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | | Заключение муниципального контракта | Исполнено | |
| 16.2. | Выполнение работ по чистке канав в дер. Горгала | | 15.10.2018 | | | Подрядная организация | | | | Чистка канав в дер. Горгала | Исполнено | |
| 16.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | 15.10.2018 | | | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено | |
| 17. | **Приобретение детской площадки дер. Овдакало** | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | март 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | Исполнено |
| 17.2. | Приобретение детской площадки дер. Овдакало | | | | 10.04.2018 | Подрядная организация | | | Приобретение детской площадки дер. Овдакало | | | Исполнено |
| 17.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 10.04.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | Исполнено |
| 18. | **Приобретение детской площадки п.ст. Новый Быт** | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | Март 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | Исполнено |
| 18.2. | Приобретение детской площадки дер. Овдакало | | | | 10.04.2018 | Подрядная организация | | | Приобретение детской площадки дер. Овдакало | | | Исполнено |
| 18.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 10.04.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | Исполнено |
| 19 | **Приобретение детской площадки п.ст. Войбокало** | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | Сентябрь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | Исполнено |
| 19.2. | Приобретение детской площадки п.ст. Войбокало | | | | 16.10.2018 | Подрядная организация | | | Приобретение детской площадки п.ст. Войбокало | | | Исполнено |
| 19.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 16.10.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | Исполнено |
| 20. | **Ремонт пешеходного моста п. ст. Войбокало** | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | | апрель 2018 год | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | | Исполнено |
| 20.2. | Выполнение работ по ремонту пешеходного моста п. ст. Войбокало | | | | 30.07.2018 | Подрядная организация | | | Ремонт пешеходного моста п. ст. Войбокало | | | Исполнено |
| 20.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | | 30.07.2018 | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | | Исполнено |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы**  **«Развитие частей территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 г.г.»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | | |  |  | | |  | | |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | | | | В течении периода действия муниципальных контрактов | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | | | Исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | | | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | | | Отчет подготовлен по состоянию на 31.12.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | | | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | | | Исполнено |

Глава администрации

МО Шумское сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.Л. Ульянов/

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

на «01» января 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт участка дороги в д. Горка | кв.м | 800 | 800 |
| 2 | Ремонт участка дороги в д. Канзы | кв.м | 400 | 400 |
| 3 | Ямочный ремонт дорог с добавлением нового материала в д. Бабаново | кв.м | 800 | 800 |
| 4 | Ремонт участка дороги в п.ст. Войбокало ул. Школьная | кв.м | 1000 | 1000 |
| 5 | Ремонт участка дороги в д. Сопели | кв.м | 400 | 400 |
| 6 | Ремонт дорог и переулков в п.ст. Новый Быт | кв.м | 800 | 800 |
| 7 | Ремонт участка дороги в д. Теребушка | кв.м | 300 | 300 |
| 8 | Ремонт участка дороги в д. Горгала (Малая Горгала) | кв.м | 300 | 300 |
| 9 | Ремонт участка дороги в д. Пейчала | кв.м | 400 | 400 |
| 10 | Ремонт участка дороги в п.ст. Войбокало ул. Заречная | кв.м | 200 | 200 |
| 11 | Ремонт участка дороги в д. Тобино | кв.м | 250 | 250 |
| 12 | Устройство и чистка пожарных водоемов: дер. Пейчала; дер. Бабаново ул. Новосстроя 15; дер. Дусьево; пос. Концы ул. Лесная д.15; п.ст. Войбокало ул. Зеленая д. 8, ул. Малая зеленая д.4, ул. Школьная, ул. Новая,; дер. Концы; дер. Теребушка | шт. | 10 | 10 |
| 13 | Чистка канав в д. Тобино | п.м | 500 | 500 |
| 14 | Чистка канав в д. Пейчала | п.м | 500 | 500 |
| 15 | Чистка канав в д. Горгала | п.м | 500 | 500 |
| 16 | Чистка канав в п.ст. Войбокало | п.м | 2000 | 2000 |
| 17 | Приобретение детской площадки в п.ст. Новый Быт | комплекс | 1 | 1 |
| 18 | Приобретение детской площадки в п.ст. Войбокало | комплекс | 1 | 1 |
| 19 | Приобретение детской площадки в д. Овдакало | комплекс | 1 | 1 |
| 20 | Ремонт пешеходного моста п.ст. Войбокало | единица | 1 | 1 |