ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Приобретение детских площадок в деревнях Горка и Сопели | Приобретение детских площадок в деревнях Горка и Сопели | 2 шт. | 220000 | 186060 | 13940 | 20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт колодцев п.ст. Новый Быт | Ремонт колодцев п.ст. Новый Быт | 2 шт. | 110000 | 93030 | 6970 | 10000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт участков дорог в п.ст. Войбокало ул.Школьная, дер. Дусьево, пос.Концы ул. Лесная, ул. 1-ая Карьерная, дер. Тобино, дер. Пейчала, дер. Горгала (Малая Горгала), дер.Речка, дер. Бабаново, ремонт дорог и переулков в п.ст.Новый Быт | Ремонт участков дорог в п.ст. Войбокало ул.Школьная, дер. Дусьево, пос.Концы ул. Лесная, ул. 1-ая Карьерная, дер. Тобино, дер. Пейчала, дер. Горгала (Малая Горгала), дер.Речка, дер. Бабаново, ремонт дорог и переулков в п.ст.Новый Быт | 8000 м2 | 2805366 | 2127880 | 159620 | 517866 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт скважины дер. Войпала | Ремонт скважины дер. Войпала | 1 шт. | 110000 | 93030 | 6970 | 10000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | х | х | 3 245 366,00 | 2500000 | 187500 | 557866 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ В.Л. Ульянов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Лустова Н.А. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Лустова Н.А., 8 (81362) 54-436 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, являющейся административным центром на 2019 год» |
| 1. | Приобретение детских площадок в деревнях Горка и Сопели |  | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Не исполнено |
| 1.2. | Приобретение детских площадок в деревнях Горка и Сопели | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Приобретение детских площадок в деревнях Горка и Сопели | Не исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Товарная накладная | Не исполнено |
| 2. | Ремонт колодцев п.ст. Новый Быт |  | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Не исполнено |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту колодцев п.ст. Новый Быт | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту колодцев п.ст. Новый Быт | Не исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | Не исполнено |
| 3. | Ремонт участков дорог в п.ст. Войбокало ул.Школьная, дер. Дусьево, пос.Концы ул. Лесная, ул. 1-ая Карьерная, дер. Тобино, дер. Пейчала, дер. Горгала (Малая Горгала), дер.Речка, дер. Бабаново, ремонт дорог и переулков в п.ст.Новый Быт |  | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  | Не исполнено |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Не исполнено |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту участков дорог в п.ст. Войбокало ул. Школьная, дер. Дусьево, пос. Концы ул. Лесная, ул. 1-ая Карьерная, дер. Тобино, дер. Пейчала, дер. Горгала (Малая Горгала), дер.Речка, дер. Бабаново, ремонт дорог и переулков в п.ст.Новый Быт | 3-4 квартал 2019 года | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту участков дорог в п.ст. Войбокало ул. Школьная, дер. Дусьево, пос. Концы ул. Лесная, ул. 1-ая Карьерная, дер. Тобино, дер. Пейчала, дер. Горгала (Малая Горгала), дер.Речка, дер. Бабаново, ремонт дорог и переулков в п.ст.Новый Быт | Не исполнено |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3-4 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | Не исполнено |
| 4. | Ремонт скважины дер. Войпала |  | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  | Не исполнено |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Не исполнено |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту скважины дер. Войпала | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту скважины дер. Войпала | Не исполнено |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | Не исполнено |
| II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, являющейся административным центром на 2019 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течении периода действия муниципальных контрактов | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Не исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным кварталом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен на 01.07.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |