Приложение 3

 к Соглашению № 12

 от «24» мая 2016 г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по мероприятиям подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

 за счет средств областного бюджета на 2016 год

администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

( тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия |  Предусмотрено средств  в 2016 году  |  Получено  субсидий в 2016 г. |  Принятые в 2016  году бюджетные  обязательства  | Выпол-нениекапи- тало- вложе-ний |  Перечислено средств  организациям  в 2016 году  | Остаток субсидийна лицевыхсчетах | Примечания(перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновенияостатка и т.д.)  |
| Всего |  в том числе  | област-ной бюджет | контр-агент  | номери дата дого-вора  | суммадого-вора на 2016 г.  | Всего |  в том числе  |
| област-ной бюджет | мест-ныйбюд- жет | област-ной бюджет | местныйбюд- жет |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 1326,93 | 1260,5835 | 66,3465 | 1260,5835 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260,5835 | Находится на стадии разработки аукционного документа |

Целевое использование субсидий в сумме 1326,93 (один миллион триста двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать рублей 00 коп.) подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ибрагимов Ю.С. «01» июля 2016 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Савченко М.В. «01» июля 2016 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)