#

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы**

**"Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

**на 2023-2025 год"**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Шумское сельское поселение постановляю:

 1. Утвердить муниципальную программу "Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы", согласно приложению.

 2. Постановление администрации МО Шумское сельское поселение от 29.11.2021 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы" считать утратившим силу.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 4. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте [www.шумское.рф](http://www.шумское.рф).

 5. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава администрации В.Л. Ульянов

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

Шумское сельское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

(приложение)

Муниципальная программа

"Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы"

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан; -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Шумское сельское поселение; -увеличение срока службы дорожных покрытий; -улучшение технического состояния муниципальных дорог; -усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип;- инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи Программы | - проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; -проведение мероприятий по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;- решение задач по обеспечению проживающего населения доступной связью с медицинскими и общеобразовательными учреждениями поселения;- восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить нормативные требования;-инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации программы | Выполнить: - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер -паспортизацию дорог; |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Всего – 6512,0 тыс. рублей, в том числе:2023 год – 2 631,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 614,6 тыс. руб.2024 год – 1 940,5 тыс. рублей2025 год – 1 940,5 тыс. рублей |

**I. Характеристика проблемы**

**и обоснование необходимости ее решения**

Протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории МО Шумское сельское поселение в границах населенных пунктов поселения составляет 37,6 км., в поселение входит 29 населенных пунктов. Затруднено движение автомобильного транспорта к населенным пунктам в период весенне-осенней распутицы, что отрицательно сказывается на решении социальных вопросов проживающего населения.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения на территории поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла острая необходимость в проведении капитального ремонта дорог по замене части грунтовых дорог на переходный тип покрытия.

Администрация поселения не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Проблему капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование из бюджетов всех уровней, так как решение этих проблем требует значительных материальных затрат.

***Инвентаризация и паспортизация дорог.***

Инвентаризация и паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся на территории МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района приведен в Приложении № 2 к Программе.

График паспортизации, а так же планируемые средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог приведены в таблице 1 Приложение № 2 .

**II. Цели и задачи Программы.**

Основными целями настоящей Программы являются:
- создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан;

 -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Шумское сельское поселение;

 -увеличение срока службы дорожных покрытий;

 -улучшение технического состояния муниципальных дорог;

-усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием;

- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
- проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;

- восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить нормативные требования.
Решение этих задач осуществляется путем привлечения из областного бюджета субсидий бюджету поселения на ремонт дорог общего пользования местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, дворовых территорий и проезда к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

**III. Сроки реализации Программы**

Период реализации Программы составляет 3 года.

**IV. Ресурсное обеспечение Программы**

 Планируемый объем финансирования Программы за счет средств всех источников финансирования всего – 3857,1 тыс. руб., в том числе по годам:

 в 2023 году составит - 1175,1 тыс.руб.

в том числе:

средства бюджета МО Шумское сельское поселение – 2631,0 тыс. руб.

средства бюджета Ленинградской области – 614,6 тыс. руб.

в 2024 году составит – 1940,5 тыс. руб.

в том числе:

средства бюджета МО Шумское сельское поселение – 1940,5 тыс. руб.

средства бюджета Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.

в 2025 году составит – 1940,5 тыс. руб.

в том числе:

средства бюджета МО Шумское сельское поселение – 1940,5 тыс. руб.

средства бюджета Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.

План по реализации программных мероприятий и объемы финансирования по ним в 2023-2025 годах приведены в приложении №1, к настоящей Программе.

***Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.***

**V. Организационный и экономический механизмы реализации Программы**

В рамках выполнения настоящей Программы администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области выполняет функции муниципального заказчика и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения работ.

Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осуществляет:

1)реализацию мероприятий Программы;

2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;
3) контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Глава администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

4) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета МО Шумское сельское поселение в пределах средств, предусмотренных Программой и средств областного бюджета;

5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

**VI. Ожидаемые результаты от реализации Программы**

Реализация Программы позволит:

- улучшить состояние дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер находящихся в муниципальной собственности МО Шумское сельское поселение;

 - обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;

 - снизить аварийность на дорогах;

- инвентаризация и паспортизация дорог;

- повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

**VII. Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется Заместителем главой администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в пределах компетенции, установленной Уставом МО Шумское сельское поселение.

Приложение N 1 к программе

**План реализации муниципальной программы**

 **"Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| **Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  | 2023 | 2631,0 | 0,0 | 614,6 | 2016,4 |
| 2024 | 1940,5 | 0,0 | 0,0 | 1940,5 |
| 2025 | 1940,5 | 0,0 | 0,0 | 1940,5 |
| **ИТОГО** |  | **6512,0** | **0,0** | **614,6** | **5897,4** |
| **Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Шумского сельского поселения"** |
| **Процессная часть** |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение технического состояния муниципальных дорог и увеличение срока службы дорожных покрытий»  | Администрация МО Шумское сельское поселение | 2023 | 1740,5 | 0,0 | 0,0 | 1740,5 |
| 2024 | 1740,5 | 0,0 | 0,0 | 1740,5 |
| 2025 | 1740,5 | 0,0 | 0,0 | 1740,5 |
| 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 2023 | 1720,5 | 0,0 | 0,0 | 1720,5 |
| 2024 | 1710,5 | 0,0 | 0,0 | 1710,5 |
| 2025 | 1705,5 | 0,0 | 0,0 | 1705,5 |
| 2. Мероприятия по изготовлению, получению заключения по ПСД, осуществление технадзора по ремонту дорог | Администрация МО Шумское сельское поселение | 2023 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2024 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2025 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| **ИТОГО** |  | **5221,5** | **0,0** | **0,0** | **5221,5** |
| **Проектная часть** |
| 3. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 2023 | 690,5 | 0,0 | 614,6 | 75,9 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** |  | **690,5** | **0,0** | **614,6** | **75,9** |
| **Подпрограмма "Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** |
| **Процессная часть** |
| Комплекс процессных мероприятий «Оценка и прогноз состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 2022 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2023 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1. «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 2022 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2023 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| **ИТОГО** |  | **600,0** | **0,0** | **0,0** | **600,0** |

Приложение 1

**МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

**по капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Шумское сельское поселение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Протяженность (км/пм)** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования по годам (тыс.руб.)** |
| **всего** | **в том числе из средств** |
| **Областного бюджета** | **Местного бюджета** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер** |
| 1. | Ремонт участка дороги от региональной дороги "Лаврово-Шум-Ратница" до д. 10 по ул. Советская с. Шум Кировского района Ленинградской области | 0,06 | 2023 | 690,5 | 614,6 | 75,9 |
| **Подпрограмма капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** |
| 1.  | Ремонт участков дорог по ул. ПМК-17 около д. 22, д. 23, д. 3, д. 24, д. 9, ул. Советская около д. 15, д. 6, д. 7, д. 9 с. Шум Кировского района Ленинградской области | 2,2 | 2023 | 1720,5 | 0,0 | 1720,5 |
| 2. | Ремонт участков дорог по ул. ПМК-17 с. Шум Кировского района Ленинградской области | 0,12 | 2024 | 1710,5 | 0 | 1710,5 |
| 3. | Ремонт участка дороги по ул. Советская от д. № 14 до д. №16 с. Шум Кировского района Ленинградской области | 0,15 | 2025 | 1705,5 | 0 | 1705,5 |
| 4. | Мероприятия по изготовлению, получению заключения по ПСД, осуществлению технадзора по ремонту дорог |  | 2023-2025 | 85,0 | 0 | 85,0 |
|  | **Всего по программе:** | **2,53** |  | **5912,0** | **614,6** | **5297,4** |

Приложение № 2

**График паспортизации, а так же планируемые средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации, автомобильных дорог**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиедорог, подлежащих паспортизации | Протяженность,км | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | п.ст. Войбокало, ул. Тихая | 0,3 |  |  |  |
| 2.  | п.ст. Войбокало, ул. Заречная | 0,5 |  |  |  |
| 3. | п.ст. Войбокало, ул. Новая | 1,2 |  |  |  |
| 4. | п.ст. Войбокало, ул. Зеленая | 0,5 |  |  |  |
| 5. | п.ст. Войбокало, ул. Малая Зеленая | 0,3 |  |  |  |
| 6.  | п.ст. Войбокало, ул. Парковая | 0,7 |  |  |  |
| 7. | п.ст. Войбокало, ул. Школьная | 1,0 |  |  |  |
| 8. | п.ст. Войбокало, Школьный пер | 0,5 |  |  |  |
| 9. | п.ст. Войбокало, 2-й Школьный пер | 0,3 |  |  |  |
| 10. | п.ст. Войбокало, Привокзальный пер. | 0,4 |  |  |  |
| 11. | п.ст. Войбокало, Пионерский пер. | 0,3 |  |  |  |
| 12. | п.ст. Войбокало, Парковый пер. | 0,3 |  |  |  |
| 13. | п.ст. Войбокало, 2-й Парковый пер | 0,3 |  |  |  |
| 14. | п.ст. Войбокало, улица Дачная. | 2,0 |  |  |  |
| 15. | п. Концы, ул. 1-ая Карьерная п. Концы, ул. 1-ая Карьерная | 0,5 |  |  |  |
| 16. | п. Концы, ул. 2-ая Карьерная | 0,4 |  |  |  |
| 17. | п. Концы, ул. Заречная  | 0,2 |  |  |  |
| 18. | п. Концы, ул. Плитная | 0,4 |  |  |  |
| 19 | п. Концы, ул. 2-ая Плитная | 0,3 |  |  |  |
| 20. | п. Концы, ул. Лесная | 0,5 |  |  |  |
| 21. | п. Концы, ул. Озерная | 1,2 |  |  |  |
| 22. | д. Бабаново, ул. Новостроя | 0,9 |  |  |  |
| 23. | по д. Бабаново | 0,6 |  |  | 200,0 |
| 24. | д. Войбокало, улица Дружбы | 0,3 |  |  |  |
| 25 | по д. Горка | 0,7 |  |  |  |
| 26. | по д. Канзы | 0,4 |  |  |  |
| 27. | по д. Концы | 0,5 |  |  |  |
| 28. | по д. Пиргора | 0,4 | 200,0 |  |  |
| 29. | по д. Речка | 1,2 |  | 200,0 |  |