

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 24 августа 2010 года № 113

**об утверждении муниципальной целевой программы**

**«Энергосбережение на территории**

**МО Шумское сельское поселение**

**МО Кировский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**на 2011- 2015 годы»**

В соответствии Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11. 2009 года №261-Фз «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» , на основании Устава МО Шумское сельское поселение Постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленную на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.С. Ибрагимов

|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации  МО Шумское сельское поселение  МО Кировский муниципальный район  Ленинградской области  Ибрагимов Ю.С. |

24 августа 2010г.

*«Энергосбережение на территории*

*МО Шумское сельское поселение*

*МО Кировский муниципальный район*

*Ленинградской области»*

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

*на 2011-2015 годы*

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории МО Шумское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2015 годы»  (далее – Программа) |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;  - Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - Приказ министерства экономического развития Российской федерации от 17 Февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| Муниципальные  заказчики Программы | Администрация МО Шумское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации  Егоров А.П. |
| Основные разработчики Программы | Администрация МО Шумское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели и задачи Программы | цели Программы:  Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления на 15 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития:  - Переход от нормативного способа расчетов за потребленные коммунальные ресурсы в жилищном фонде МО Шумское сельское поселение к расчетам по фактическому потреблению коммунальных ресурсов на основе показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. |
|  | задачи Программы:  - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;  *-* проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности;  *-* обеспечение многоквартирных домов МО Шумское сельское поселение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов;  *-* формирование плана очередности оснащения многоквартирных домов приборами учета; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2014 годы |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация МО Шумское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области |
| Перечень подпрограмм | Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде. |
| Перечень основных мероприятий целевой Программы | - Установка общедомовых приборов учета  тепловой и электрической энергии.  - Формирование плана очередности оснащения многоквартирных домов приборами учета. |
|  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования:10230 т.руб  Средства местного бюджета – 630 т. руб  Средства УК - 9600 т.руб   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Год | Местный  Бюджет  тыс.руб | Бюджет управляющих  кампаний  тыс.руб | | 2011 | 630 | 2400 | | 2012 | - | 2500 | | 2013 | - | 2500 | | 2014 | - | 2200 |   **ИТОГО: 630 9600** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:  энергетических паспортов;  топливно-энергетических балансов;  актов энергетических обследований;  – сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2010 годом (базовым годом);  – полный переход на приборный учет при расчетах муниципального жилого фонда с организацией коммунального комплекса;  – сокращение потребления коммунальных ресурсов, рациональное их использование; |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в которых проведены энергетические обследования;  - доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета;  - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета; |
| Ответственные лица для контактов | Заместитель главы администрации  Егоров Александр Павлович  Контактный телефон: 8-813-625-41-41 |

**Раздел 1.** Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории МО Шумское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2015 годы»" разработана во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. Переход  к  рыночной  экономике  ведет  к  прекращению  государственного  дотирования  энергетических  предприятий  и  потребителей  их  продукции,  что  обуславливает  необходимость  приведения  тарифов  на  энергетическую  продукцию  в  соответствие  с  фактическим  затратами  на  ее  производство. Жилищный  фонд  является  крупным  потребителем  топливно-энергетических  ресурсов,  отсутствие  должного  приборного  учета  приводит  к  перерасходу  средств  как  у  производителей,  так  и  у  потребителей  коммунального  ресурса. Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита.

  Многоквартирные  дома  муниципального  образования  Шумское сельское поселение,  в  основной  своей  массе построенные  в  семидесятых-восьмидесятых  годах  прошлого  века,  характеризуются  отсутствием  системы  учета  потребления  коммунальных  ресурсов (за  исключением  системы  электроснабжения,  оборудованной  квартирными  и  отдельными  приборами  учета  электрической  энергии).  Отсутствуют  коллективные

(общедомовые) приборы учета в системах тепло- и электроснабжения, что затрудняет наиболее точно определить потребленные коммунальные ресурсы в сферах соответствующего обеспечения.  При  этом  население  рассчитывается  по  нормативам,  не  отражающим  объем  фактического  потребления  коммунального  ресурса.

Отсутствие приборов учета затрудняет управление многоквартирными домами, установление  между  ресурсоснабжающими и  управляющей, обслуживающей  жилищный  фонд, организацией деловых договорных отношений.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

Данная программа рассчитана на 2011 – 2014 годы и предполагает этапность ее выполнения.

Первый этап предусматривает организационные мероприятия. Второй этап связан с реализацией мероприятий.

**Раздел 2.** Основные цели и задачи.

Целями программы являются:

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления на 15 процентов, создание условий для перевода экономики бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития:

- Переход от нормативного способа расчетов за потребленные коммунальные ресурсы в жилищном фонде МО Шумское сельское поселение к расчетам по фактическому потреблению коммунальных ресурсов на основе показаний коллективных (общедомовых) приборов учета.

- Обеспечение комплексного учета полезного отпуска тепловой энергии населению в многоквартирных жилых домах.

- На основании данных приборного учета внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий. Планомерная установка общедомовых приборов учета тепловой энергии позволит осуществлять экономию топливно-энергетических ресурсов, производить достоверный учет полезного отпуска тепловой энергии, отпущенной потребителям – населению.

**Раздел 3.** Сроки реализации целевой программы.

Программа рассчитана на 4 года, с 2011 по 2014 годы, и включает в себя следующие этапы:

1. Первый этап - 2011 год.

- Организация и проведение первого обязательного энергетического обследования объектов муниципальной собственности, в соответствии с планом-графиком, согласно приложению 2. Затраты на проведение энергетического обследования составят~ 75 тыс. руб.

- проведение обязательного энергетического обследования многоквартирных жилых домов согласно плана управляющих кампаний

- установка приборов учета тепловой энергии в здании СКДЦ»Шум» . Затраты на установку узла учета составят~ 295 тыс. руб.

- Установка приборов учета тепловой энергии в здании администрации, расположенном по адресу: с. Шум ул.Советская д.23. Затраты на установку узла учета составят ~270 тыс. руб.

- - Установка общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в в жилых многоквартирных домах, находящемся по адресу: с.Шум ул.Советская дома с 1по 8.и ул ПМК-17д.№1по программам УК, являющихся неотъемлемой частью настоящей программы

Затраты на установку узлов учета составят ~2400 тыс. руб

2. Второй этап - 2012 год.

- Установка общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в в жилых многоквартирных домах, находящемся по адресу: с. составят Шум ул.Советская дома с 9по 16.и ул ПМК-17Затраты на установку узлов учета ~2500 тыс. руб.

3. Третий этап – 2013 год.

- Установка общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в в жилых многоквартирных домах, находящемся по адресу: с. составят Шум ул.Советская дома с 17по 21.и ул ПМК-17Затраты на установку узлов учета ~2500 тыс. руб.

4. Четвертый этап – 2014 год.

- - Установка общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в в жилых многоквартирных домах, находящемся по адресу: ул ПМК-17Затраты на установку узлов учета ~2200 тыс. руб.

**Раздел 4.** Система программных мероприятий.

План мероприятий по реализации Программы представлен в приложении 3.

**Раздел 5.** Ресурсное обеспечение целевой программы.

Затраты на обеспечение Программы на период с 2011 по 2015 год осуществляется за счет средств местного бюджета и средств УК, являющихся неотъемлемой частью настоящей программы

Всего на период реализации Программы требуется установить:

- приборов учета тепловой энергии 37 на сумму ~ 9800 тыс. руб.

Общая ориентировочная стоимость оснащения муниципального жилого фонда МО Шумское сельское поселение приборами учета с проведением обязательных энергетических обследований составляет 9600 тыс. рублей.

**Раздел 6.** Система управления реализацией целевой программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем установки приборов учета и включает в себя следующие виды работ:

- организация и проведение обязательных энергетических обследований объектов муниципальной собственности.

- получение технических условий на установку приборов учета,

- выполнение работ по монтажу прибора учета и его приемка в эксплуатацию соответствующей организацией.

Схема  механизма  управления  Программой  следующая.

Участниками  программы  являются:

1.Заказчик  Программы – администрация  МО Шумское сельское поселение.

2.Уполномоченный  орган  Заказчика  Программы   по  реализации  мероприятий  Программы – МУП «ШумЖКО» и ООО»Мгинская ПМК-17»

3.Разработчик  Программы – администрация МО Шумское сельское поселение.

6.Специализированные  проектные,  строительно-монтажные  и  пусконаладочные  организации.

Участники  программы  выполняют  следующие  мероприятия.

Заказчик  Программы:

-координирует  деятельность  остальных  участников  Программы,

-анализирует  ход  выполнения  Программы,

-формирует  бюджетные  заявки  для  финансирования  Программы,

-разрабатывает  нормативно-правовые  акты,  необходимые  для  реализации  Программы,  либо  ее  корректировки,

-утверждает  календарный  план  реализации  Программы;

-ведет  отчетность  по  Программе, подводит  промежуточные  и    окончательные  итоги  ее  реализации;

-определяет  по  представлению  Уполномоченного  органа  Заказчика  Программы  перечень  объектов  на  установку  приборов  учета  на  очередной  финансовый  год.

Уполномоченный  орган  Заказчика  Программы:

-определяет  круг  хозяйствующих  субъектов  из  числа  управляющих  организаций,  жилищно-эксплуатационных,  ресурсоснабжающих  предприятий,  участвующих  в  Программе;

-направляет  в  ресурсоснабжающие организации  запросы  на  технические  условия  на  установку  приборов  учета,  обеспечивают  их  получение;

-заключает  договоры  на  выполнение  работ  со  специализированными  и  подрядными  организациями;

-осуществляют  необходимые  подготовительные  работы  для  монтажа  приборов  учета;

-принимает  в  эксплуатацию  приборы  учета;

-контролирует  выбор  подрядчиков  на  проведение  работ  по  установке  приборов  учета, графики  выполнения  работ,  согласно  договоров;

-контролирует  выполнение  работ,  участвует  в  приемке  выполненных  работ  в  соответствии  с  установленным  порядком.

Ресурсоснабжающие  организации:

-выдают  технические  условия  на  установку  приборов  учета;

-осуществляют  допуск  приборов  учета  в  эксплуатацию  в  качестве  коммерческих.

Специализированные  проектные,  строительно-монтажные  и  пусконаладочные  организации:

-осуществляют  по  договорам  проектирование,  монтаж,  наладку  и  сдачу  в  эксплуатацию  приборов  учета.

**Раздел 7.** Оценка эффективности реализации целевой программы.

7.1.Целевыми  количественными  показателями  оценки  хода  реализации  Программы  и  ее  эффективности  являются:

-количество  многоквартирных  домов  МО Шумское сельское поселение,  оснащенных  приборами  учета,

-объемы  коммунальных  ресурсов,  расчеты  по  которым  производятся  по  показаниям  приборов  учета.

7.2.Оценка  социально-экономической  эффективности  результатов  реализации  Программы

Реализация  Программы  должна  обеспечить:

-сокращение  потребления  коммунальных  ресурсов,  рациональное  их  использование;

-возможное  сокращение  платежей  населения  за  потребленные  коммунальные  ресурсы  в  многоквартирных домах;

-сокращение  расходов  местного  бюджета,  связанных  с  социальной  поддержкой  граждан  по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг.

Программа стимулирует организации коммунального комплекса применять энергосберегающие технологии, своевременно проводить ремонтные работы на коммунальных системах, поставлять своевременно и качественно коммунальные ресурсы.

10

Приложение 1

План-график

по установки приборов учета

в здании администрации МО Шумское сельское поселение

и СКДЦ «Шум»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Стоимость оборудования с установкой тыс.руб. | Дата ввода в экслуатацию |
| Здание администрации  с.Шум ул.Советскаяд.23 | ~ 270 | Октябрь 2011г. |
| СКДЦ»Шум» | ~ 295 | Сентябрь 2011г. |

Приложение 2

План-график проведения энергетических обследований объектов муниципальной собственности МО Шумское сельское поселение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Наименование и адрес объекта | **Дата проведения** |
| Средства на проведение  энергетического обследования |
| (тыс.руб) |
| 2011г. | Здание администрации  С. Шум д.23 | январь - март 2011 года | ~ 35,0 |
| 2011 | СКДЦ «Шум» | Январь-март 2011г. | ~ 40,0 |
| Итого |  |  | **~ 75,0** |
|  |  |  |  |

Приложение 3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МО Шумское сельское поселение по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности, направленных на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Пункт статья ФЗ | Ответственные исполнители |
| 1 | Информирование населения через СМИ о принятии и содержании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) | Июнь 2010 г. | ст.22 | Директор «ШумЖКО»  Лустов В.Г.  Директор «ООО Мгинская ПМК-17» Ли В.Г. |
| 2 | Проведение совещаний с участием представителей УК МУП «Шум ЖКО» и «ООО Мгинская ПМК-17» на тему Реализации Федерального Закона | Июль 2010 г. | ст. 22 | Егоров А.П. |
| 3 | Разработка мероприятий по энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Постоянно | ст. 11 | Директор «ШумЖКО»  Лустов В.Г.  Директор «ООО 7 Мгинская ПМК-1» Ли В.Г. |
| 4 | Проведение инвентаризации оснащенности здании, находящихся в  муниципальной собственности, приборами учета тепловой и электрической энергии. Определение потребности в оснащении приборами учета энергоресурсов в соответствии с положениями п. 1 ст. 13 Закона. Разработатка графиков по их установке в сроки, определенные Законом, до 01.01.2011 г. | Июнь 2010 г. |  | Директор «ШумЖКО»  Лустов В.Г.  Директор «ООО 7 Мгинская ПМК-17» Ли В.Г. |
| 5 | Включение в бюджет муниципального образования на 2011 год и плановый период 2011 - 2012 г.г. расходов на проведение мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений находящихся в муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов, а также вводу установленных приборов учета в эксплуатацию | До 01.12.2010 г. | п. 3 ст. 13 | Егоров А.П. |
| 6 | Проведение мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Федерального закона, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета энергетических ресурсов, а также ввода установленных приборов учета в эксплуатацию | До 01.12.2011г. | п. 3 ст. 13 | Егоров А.П. |
| 7 | Разработка и принятие муниципальной программы в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности | До 01.08.2010г. | ст. 14,  п. 3 ст. 48 | Егоров А.П. |
| 8 | Включение в бюджет МО на 2011 год и плановый период расходов на проведение первого обязательного энергетического обследования органов местного самоуправления | В отношении  бюджета на  2011 год - до  01.12.2010 г. | ст. 16 | Егоров А.П. |
| 9 | Организация и проведение в соответствии с планом-графиком, утвержденным Главой МО, первого обязательного энергетического обследования объектов муниципальной собственности, результаты которого подлежат учету при заключении энергосервисных договоров (контрактов) либо при проведении капитального ремонта объектов муниципальной собственности | До 31.12.2012 г. | ст. 16 | Директор «ШумЖКО»  Лустов В.Г.  Директор «ООО 7 Мгинская ПМК-17» Ли В.Г. |
| 10 | Размещение на официальном сайте ОМС, Администрации области в сети Интернет информации, подлежащей включению в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Со дня принятия  настоящего  решения и до  начала функционирования государственной  информационной  системы | п. 5 ст. 48 | Егоров А.П. |
| 11 | Рассмотрение (согласование)  инвестиционных, производственных  программ организаций  коммунального комплекса  с учетом программ в  области энергосбережения и повышения  энергетической  эффективности таких  организаций | Постоянно | п. 5 ст. 25 | Егоров А.П. |
| 12 | Размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в  соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг | Постоянно с даты установления  уполномоченным  федеральным  органом исполнительной  власти требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется  для государственных  или муниципальных  нужд |  | Директор «ШумЖКО»  Лустов В.Г.  Егоров А.П. |
| 13 | Разработка графиков  перехода на  использование  энергосберегающих ламп  (с отказом от  ламп накаливания). | Июль-август 2010г. |  | Егоров А.П. |